上海理工大学2015年校区修缮工程

施工全过程招标代理服务项目

招 标 文 件

招标方：上海理工大学

二○一五年一月

# 招标代理项目投标人须知

## 一、项目名称

## 上海理工大学2015年校区修缮工程施工全过程招标代理服务项目

## 二、本次招标范围及工程概况

## 上海理工大学2015年校区修缮工程施工招标（含工程量清单编制）全过程招标代理，预计投资约3000万元。根据项目的情况及学校管理规定分成如下三种情况进行招标：

（一）建安造价符合校园内部招标管理规定的项目，由投标人负责根据施工图纸编制工程量清单、根据开标后各投标单位递交的投标文件编制回标分析报告，协助建设单位进行评标会议，该类项目仅对编制工程量清单部分工作内容进行报价收费，费用中不包含专家评审费。

（2）属于政府采购范围内的项目，由投标人负责根据施工图纸编制工程量清单、根据开标后各投标单位递交的投标文件编制回标分析报告，协助建设单位和政府采购中心进行评标会议，该类项目仅对编制工程量清单部分工作内容进行报价收费，费用中不包含专家评审费。

（3）属于在区建筑业管理署报建并公开招标的项目（若有），在区建筑业管理署的监管下，由投标人负责建设工程的报建，根据施工图纸编制工程量清单、编制公开招标文件，发布公开招标公告，组织现场踏勘、答疑会、开标、评标并根据开标后各投标单位递交的投标文件编制回标分析报告供评标委员会评审，该类项目对编制工程量清单和施工公开招标代理两部分工作内容进行报价收费，费用中包含专家评审费。

## 三、服务委托内容

- （一）施工招标咨询及策划；

- 协助招标人审查投标人资格；

- 编制工程量清单；

- 编制施工招标文件；

- 组织现场踏勘，澄清答疑；

- 组织施工招标的开标、评标、定标工作；

- 编制商务标回标分析；

- 协助招标人草拟工程施工合同。

## 四、服务费用

## 最终服务费用=每个单体施工中标价×标准收费×《自报折扣率》。

五、投标报价

投标人应在沪建计联[2005]834号、沪价费[2005]056号文件规定的基础上进行报价，根据该批次项目特点，投标人仅报折扣率即可（即按标准收费的百分之多少进行收费）。如相关收费标准发生变动，其所报浮动率将不得更改。

六、对服务单位的工作要求：

## （一）、应本着“独立、科学、真实、守法”原则。服务标准，要求以国家行业相关规定为准，服务期内如发生违反法律、法规，招标要求及投标承诺的行为，按照国家相关法律、法规规定执行。

## 2、服务人员不得外聘，对所服务的每个具体的项目，均严格按照投标文件中拟定人员进行配备，所有拟定人员须固定，且相关人员须具有相应资格。

## 3、应严格执行职业制度以及投标文件和商务谈判中有关廉政建设的承诺，规范具体操作、遵守职业道德。

## 4、投标人在中标后不得将项目分包和转包，否则将取消服务资格。

## 5、服务单位在实施服务过程中不得有商业贿赂等经济问题，一旦发现将取消继续服务资格。

七、本次招标服务机构的主要职责：

## （一）、指派专人负责实施本工程招标代理工作；

## 2、招标咨询与策划，根据甲方的工作要求，结合工程具体情况制定相应的招标模式，并制定详细的招标工作程序和方法，编写策划书，并报甲方认可；

## 3、乙方应严格按照甲方认可的策划书执行，根据项目进展情况，制定招标工作计划，经甲方认可后严格按此工作计划开展招标代理工作；

## 4、按项目特征，完成招标文件的编制，严格按照招标代理的工作范围和相关程序开展代理服务工作；

## 5、招标代理工作完成后，整理一份完整的招标过程相关资料送甲方及主管部门备案；

## 6、招标代理单位为甲方服务，在甲方授权范围内开展代理工作（不得超越代理权限），在政策、法规允许范围内能最大限度体现甲方的意愿，满足甲方的要求；

## 7、负责编制招标文件、评标办法、工程量清单报甲方审核；

## 8、负责发放招标文件、评标办法、工程量清单，组织投标单位现场踏勘和招标文件答疑；

## 9、组织开标、询标、评标会议；

## 10、负责与招标办等有关部门及中标及未中标单位沟通联系并处理与本工程有关招投标事宜；

## 11、按甲方要求如期完成本工程招标代理工作。

九、投标文件的构成

投标人编写的投标文件应包括但不限于下列部分：

（一）、法定代表人授权委托书；

（2）开标一览表；

## （3）公司资格证明文件；

（4）公司基本情况；

（5）人员配备安排表；

（6）招标代理服务方案书；

（7）近三年类似业绩清单。

上述文件及表格为投标人必须提交的文件，各投标人可以根据实际情况增加内容，但不得擅自减少有关内容。投标文件的完整性是评标的重要内容之一。

投标文件要求一式二份，密封完整。

法定代表人授权书

本授权书声明：我公司的在下面签字或盖章的            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权下面签字或盖章的            （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就上海理工大学2015年校区修缮工程施工全过程招标代理服务项目的投标及合同的谈判、签约、执行、完成，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年      月      日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

代理人（被授权人）签字或盖章：

单位名称盖章：

## 开标一览表

项目名称：上海理工大学2015年校区修缮工程施工全过程招标代理服务项目

根据本次招标范围及工程概况进行的施工全过程招标代理报价表：

| 收费项目 | 自报折扣率 （%） |
| --- | --- |
| 施工全过程招标代理 |  |
| 施工招标代理（不含工程量清单编制） |  |
| 工程量清单编制 |  |
| 是否接受本项目招标文件对招标代理服务内容、工作要求和主要职责的要求？ | （是/否） |

注：

1、投标人应在沪建计联[2005]834号、沪价费[2005]056号文件规定的基础上进行报价，根据该批次项目特点，投标人仅报折扣率即可（即按标准收费的百分之多少进行收费）。如相关收费标准发生变动，其所报浮动率将不得更改。

2、投标人所报的浮动率将充分考虑包括可能发生的所有与完成相关工程全过程招标代理服务及履行合同义务有关的一切费用。

3. 为便于计算要求各投标单位综合考虑该批次项目的特点，“施工招标代理（不含工程量清单编制）”和“工程量清单编制”的自报折扣率相同。

## 评标办法

- 工程评标工作由学校评标委员会（评标小组）负责。

2、确定中标单位办法：本工程采用采用综合评分法选择项目招标代理服务机构。其中费用报价得分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其费用报价分为满分10。其他投标人的费用报价得分按照下列公式计算：

费用报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

按综合得分从高到低排序，得分最高的投标人为中标单位。若得分相同时，按方案、业绩和费用报价的顺序选择招标代理服务机构，即方案得分高的优先；方案得分相同时，以业绩得分高的优先；业绩得分相同时，以费用报价得分高的优先；报价得分也相同时，我校有权确定招标代理服务单位。

3、综合评分实行百分制，通过对招标代理服务机构的资格、能力（方案）、业绩等情况进行综合比较，选择招标代理服务机构：

| 序号 | 评 标 内 容 |  | 分 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 单位资质情况 | 1、单位资质。 | 最高15分 最低10分 |
| 二 | 项目负责人情况 | 1、工作经历；2、项目负责人资历；3、专业对口。 | 最高20分 最低10分 |
| 三 | 人员情况 | 1、 人员数；2、年龄组合及专业分工；3、资格证书及职称；4、工作经历。 | 最高10分 最低5分 |
| 四 | 工作方案、计划 | 工作程序的合理性状况； 所确定的工作方案的正确性状况。 | 最高30分 最低10分 |
| 五 | 费用报价 | 1、以所有单位的投标价格中最低的投标报价为评标基准价； 2、投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100 | 价格权值=10% |
| 六 | 服务业绩 | 类似项目业绩。 | 最高15分 最低10分 |
| 合 计 |  |  |  |